Release Plan — 10/08/2026

Ngày phát hành: 10/08/2026

Thời gian: 04:00 JST / 02:00 VN → 16:00 JST / 14:00 VN

Trạng thái: DRAFT

## Phạm vi

| Hệ thống | Hạng mục release |
| --- | --- |
| POS | Mở/đóng ca, bán hàng & thanh toán, in hoá đơn/phiếu, chuyển chế độ LAN/Cloud |
| Admin-web | Quản lý thiết bị, món/menu/bàn, cài đặt quán & ca, giám sát ca |
| Customer-web | Gọi món bằng QR, thanh toán online |
| Workstation | Sync UP/DOWN, dựng máy in, quản lý & in lại đơn |
| Thiết bị | Máy in (ESC/POS/StarPRNT), Glory (máy đổi tiền) |

## Danh sách mục cần release

POS: ghép nối mã 6 số, mở/đóng ca, bán hàng & thanh toán (cash/thẻ/PayPay/ví, ghi nợ), in hoá đơn VAT & hoá đơn đỏ (chỉ in, không lưu DB).

POS: 4 chế độ kết nối LAN/Cloud; khuyến nghị Automatic (LAN→Cloud).

Admin-web: tạo/revoke thiết bị + sinh mã ghép nối (15 phút).

Admin-web: quản lý món, nhóm món, menu, bàn (tạo/sửa/xoá bàn yêu cầu Shop Manager).

Admin-web: giám sát ca — Shop Manager trở lên, settle tay ca hết hạn.

Admin-web: cài đặt quán — tax, đơn vị tiền, 金種 (mệnh giá), 登録番号 (T+13), thời gian theo timezone quán (business time).

Customer-web: gọi món QR, thanh toán online; nút "Call staff" hiện đang tắt (báo IT nếu cần).

Workstation: ghép nối loại workstation, sync tự động (5s/5s/10s), Sync Recovery (không Discard dòng dính tiền).

Workstation: màn Orders chỉ dùng để in lại (Kitchen/Hold/Receipt).

Máy in: cấu hình tại Workstation→Devices, 4 vai trò (Kitchen/Bar/Hold/Receipt), Network TCP hoặc USB, test in + cắt giấy.

Glory: thanh toán cash qua máy đổi tiền (chỉ workstation điều khiển qua LAN HTTP); cần smoke test trên máy thật (#1051).

## Phân quyền nhân viên

Cấu hình vai trò: Org Admin (100), Org Manager (80), Shop Manager (60 — tối thiểu để vận hành Till), Staff (30), Shop Staff (10).

Quản lý ca (Till) chỉ Shop Manager+; tạo/sửa/xoá bàn yêu cầu Shop Manager; đổi toggle thuế yêu cầu quản lý.

Lưu ý: nếu không kịp phân quyền — báo lên nhóm để HQ đóng/mở món.

## Việc còn mở

Smoke test Glory trên máy thật (#1051).

Phân quyền nhân viên (nếu chưa kịp → HQ đóng/mở món).